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РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» седьмого созыва, принятое на двадцать седьмом заседании

от 26 февраля 2026 года                                                                                     № 210
О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район»
Ульяновской области» за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области
РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по аграрной политике и природопользованию (Казанчев И.Ф.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
«Сенгилеевский район»                                                                   А.А.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

от 26 февраля 2026 года  № 210
Информация

 о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» 
Ульяновской области» за 2025 год
Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 12 февраля 2025 года № 98-п утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» (далее – муниципальная программа). Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 10 июня 2025 года № 483-п внесены изменения в муниципальную программу.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Благоустройство родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения;

2.Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 

3.Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области;

4. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры
  Представлен сводный перечень реализованных в 2025 году средств из бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район»:
	№ п/п
	Наименование задачи
	
	2025 год

	
	
	Учтено в программе
	Заложено в бюджет МО

	Реализовано
	Средства  областного бюджета
	Примечание

	Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. 

	1. 
	«Сокращение накопленного вреда»

Ликвидация (несанкционированных свалок)
	1662,44048
	152,0
	152,0
	0
	В 2 – 3 квартале 2025г. было ликвидировано 4 несанкционированные свалки расположенные:

в с. Каранино (восточная окраин села),                          

с. Алешкино (50 м. от ул. Молодежная,

с. Елаур (возле оврага), 
(вдоль дороги на Елаур – Русская Бектяшка, до моста). 

	«Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения» на территории Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. 

	2. 
	«Проведение  мероприятий и размещение информационных материалов направленных на экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения
	0
	0
	0
	0
	 Проведено 6 мероприятий в рамках акции «Вода России»
В акции принимали участие жители Елаурского сельского поселения Сенгилеевского района по уборке берега залива в                      с. Русская Бектяшка. Юные граждане г. Сенгилей производили расчистку залива               р. Тушенка. Присоединились к акции школьники взрослые Силикатненского городского поселения  по расчистке пруда в п. Силикатный. Жители Тушнинского сельского поселения произвели очистку береговой линии в с. Шиловка.              В Новослободском сельском поселении граждане очистили берег Новосельского пруда. 

Сотрудники Сенгилеевского филиал АО «ЦЕМРОС» принимали участие в акции по очистке береговой полосы в р.п. Цемзавод. 
В акции приняло участие более 80 человек в том, числе учащиеся школ.  С берегов водных объектов убрано более 12 куб. м. мусора, в составе которого имелись браконьерские сети и раколовки.
В апреле 2025 г.  совместно с ГКУ Ульяновской области "Сенгилеевское лесничество" учащиеся Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа города Сенгилея имени Героя Советского Союза Н. Н. Вербина и Ульяновские энергетики «Т Плюс» поучаствовали в международной акции «Сад Памяти». В Сенгилеевском лесничестве они высадили 3,3 тысячи сеянцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Экологическая акция помимо создания «зеленых памятников» решает задачи восстановления лесного фонда, расширения зелёных зон в муниципалитетах, популяризирует эковолонтёрство.

Информационные материалы, статьи публиковались в районной газете «Волжские зори», на официальном сайте уполномоченного органа (https://sengilej.gosuslugi.ru/), в социальных сетях. 

	 «Обеспечение защищенности населения Сенгилеевского района от негативного воздействия вод» 

	3.
	«Обеспечение защищенности населения Сенгилеевского района от негативного воздействия вод»
	0
	0
	0
	0
	В собственности МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области имеются 8 гидротехнических сооружений. Ежегодно в целях обеспечения безопасности опасного объекта, свободного пропуска вод в период весеннего паводка проводится обследование гидротехнических сооружения. В 2025г. проведено обследование в полном объеме. Оформлен полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на гидротехническое сооружение «Новосельский пруд» южнее села Новая Слобода Сенгилеевского района Ульяновской области.

	«Развитие водохозяйственного комплекса Сенгилеевского района» 

	4.
	«Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения «Сенгилеевского района»
	277,47952
	152,47952
	152,47952
	125,0
	В 2025 году в рамках реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» выполнены работы по благоустройству родников в                           с. Никольское Сенгилеевского района.

В 1 квартале 2025г. в целях реализации мероприятий программы было выполнено: 

- проведены оборы проб и проведены анализы качества воды родника – на сумму   5446 руб. 00 коп. 

- подготовлена сметы и проведена экспертиза сметной документации на сумму 6000 руб. 00 коп. 

Работы по благоустройству выполнены в полном объеме в начале июля 2025г.

Выполнены следующие работы: смонтированы лестницы для удобного спуска к   источникам, заменена кровля сооружений родников, обновлена конструкция одного из родников.  

	
	Итого
	1939,92
	304,47952
	304,47952
	125,0
	Фактический процент средств областного бюджета от исполненных расходных обязательств составил 29,1%. Средства бюджета муниципального образования 70,9%   


 Достижения количественных годовых значений целевых показателей:

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Предусмотрено программой
	Фактическое исполнение
	Выполнение индикаторов,%

	1.
	Количество ликвидированных (несанкционированных свалок)
	6
	4
	67%

	2. 
	Количество проведенных мероприятий и размещенных информационных материалов направленных на экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения
	12
	12
	100%

	3.
	Количество благоустроенных родников 
	2
	2
	100%

	4.
	Количество проведенных обследований гидротехнических сооружений.
	8
	8
	100%


По заявлениям жителей в 2025 году проведено обследования 65-ти деревьев, составлено 27 актов обследования зеленых насаждений.   
Эффективность программы в части достижения количественных годовых значений целевых показателей составила 97,75%

Реализация программы признана эффективной.
_______________________

