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РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого созыва, принятое на тридцатом заседании  

    от 21 мая 2026 года                                                                                         № 233
О ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года» за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 
  РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года» за 2025 год  принять к сведению (приложение).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 Глава муниципального образования

 «Сенгилеевский район»                                                                      А.А.Кудряшов 

	
	Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Сенгилеевский район» 

от 21 мая 2026 года  № 233


ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года» за 2025 год
Программой на реализацию мероприятий в 2025 году предусмотрено 5160,0 тыс. руб., в том числе 4300,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 860 тыс. руб. средства бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение». Фактически по состоянию на 01.01.2026г. было профинансировано 4588,9 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 3587,6 тыс.руб., средства бюджета Сенгилеевского городского поселения – 1001,3 тыс.руб. 
В рамках реализации программы за отчетный период проведены следующие мероприятия: Комплекс процессных мероприятий «Снос многоквартирных домов признанных аварийными» В рамках выполнения мероприятий программы произведен снос многоквартирных домов в р.п. Цемзавод по ул.Рабочая, д. №1,2,4,6 общей площадью 2592 кв.м.и ул.М.Горького д.6,10, а также два дома в г.Сенгилее , по ул.Тельмана, д.16, ул. Торговый проезд, д.1.
В рамках реализации программы переселения на 2026 год планируется произвести снос 3 многоквартирных домов на территории муниципальных образований Новослободское сельское поселение и Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по адресам с. Новая Слобода ул. Первомайская д.1 и с. Тушна ул. Школьная д. 21 и д. 23. 
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