ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого созыва,  принятое на двадцать третьем  заседании

от 23 октября 2025 года                                                                                      № ___

О ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании

«Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2025 года. (приложение).

2.Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2025 года.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                       А.А.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                    к решению Совета депутатов

муниципального   образования

«Сенгилеевский район»

от 23 октября 2025 года № ___

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2025 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»Ульяновской области» 2025 -2030 г.г,ремонт автомобильных дорог местного значения в 2025 году предусмотрено  80 616,74936 тыс.рублей : из них 73 606,25 тыс. руб.  – средства бюджета Ульяновской области – субсидии,

7 010,49936 тыс. руб.  – средства бюджета муниципального образования.

В 2025 году запланирован ремонт дорожного полотна на 41 объекте городских и сельских поселений, что составляет порядка 52 257 м2, общей протяженностью 12,66 км.

На данный момент на 34 объектах МО «Сенгилеевский район» ремонт дорожного полотна выполнен на 100 %

МО «Сенгилеевское городское поселение»

I. г. Сенгилей:

1) пер. Мельничный, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 2235 кв. м протяжённостью 0,46 км на сумму 7 689,98874 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ», работы выполнены;

2) ул. Железной Дивизии, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2663 кв. м протяжённостью 0,429 км на сумму 7 589,96862 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ», работы выполнены;

3) ул. Кирова, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 615 кв. м протяжённостью 0,12 км на сумму 1 660,71732 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ», работы выполнены;

4) ул. Л.Толстого, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 710 кв. м протяжённостью 0,142 км на сумму 2 550,73908 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ», работы выполнены;

5) пер. Строительный, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1336 кв. м протяжённостью 0,25 км на сумму 920,46213 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

6) ул. Симбирская, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1720 кв. м протяжённостью 0,43 км на сумму 1 095,01484 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

7) ул. Свободы, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1314 кв. м протяжённостью 0,292 км на сумму 836,30394 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

8) ул. Пушкина,  ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1190 кв. м протяжённостью 0,297 км на сумму 757,44195 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

9) ул. Вишневая, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 772 кв. м протяжённостью 0,193 км на сумму 491,38851 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

10) ул. Березовая, ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 818 кв. м протяжённостью 0,204 км на сумму 535,17674 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

11)  ул. Комарова, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 1156 кв. м протяжённостью 0,289 км на сумму 880,55909 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

12) пер. Комарова, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 580 кв. м протяжённостью 0,145 км на сумму 441,803 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

13) проезд между ул. Комарова - ул. Красноармейской, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1300 кв. м протяжённостью 0,325 км на сумму 951,46871 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

14) ул. Пугачева, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1080 кв. м протяжённостью 0,36 км на сумму 688,20612 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

15) ул. Жукова, ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 548 кв. м протяжённостью 0,137 км на сумму 411,17687 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

МО «Силикатненское городское поселение»

ст. Кучуры:

16) ул. Лесная, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 4850 кв. м протяжённостью 0,97 км на сумму 2 553,10964 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

п.Кучуры :

17) ул. Садовая, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 1650 кв. м протяжённостью 0,33 км на сумму 702,22457 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены;

МО «Красногуляевское городское поселение»

п. Красный Гуляй:

18) пер. Железнодорожный, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 800 кв. м протяжённостью 0,243 км на сумму 1 367,05926 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «Сетра», работы выполнены;

19) ул.Садовая - ул. Дубки, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 1000 кв. м протяжённостью 0,222 км на сумму 1 947,79419 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «Сетра», работы выполнены;

20) ул. Садовая д. 1, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 850 кв. м протяжённостью 0,170 км на сумму 1 309,68057 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «Сетра», работы выполнены;

МО «Елаурское сельское поселение»

с. Елаур:

21) ул. Нахимова, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 
1520 кв. м протяжённостью 0,380 км на сумму 1 624,17971 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Заключен контракт с ИП Семьянов А.Ю., работы выполнены;

МО «Тушнинское сельское поселение»

с. Шиловка:

22) ул. Советской Армии, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 3525 кв. м протяжённостью 1,020 км на сумму 10 279,72856 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «Стройцентр», работы выполнены;

23) ул. К.Маркса, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 1360 кв. м протяжённостью 0,272 км на сумму 5 358,19459 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ», работы выполнены;

с.Артюшкино:

24) ул. Лесная, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 
5000 кв. м протяжённостью 1,0 км на сумму 2 438,69432 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Заключен контракт с ИП Абдулла С.А., работы выполнены;

МО «Новослободское сельское поселение»

с. Новая Слобода:

25) ул. Строителей, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 500 кв. м протяжённостью 0,100 км на сумму 1 792,4673 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «СМУ 53», работы выполнены;

с.Вырыстайкино:

26) ул.Садовая, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 1323 кв. м протяжённостью 0,440 км на сумму 790,93231 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Заключен контракт с ИП Абдулла С.А., работы выполнены.

Кроме того выполнен капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Силикатный, ул. Лесная д. 2 – ул. Садовая д. 12А на площади 882 м2 на сумму 2 274,78347 тыс. рублей(софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «СМУ 53», работы выполнены.

Также выполнено благоустройство территории МОУ Красногуляевская СШ (дошкольная группа) ул. Мира, 11 на площади 868 м2 на сумму 2 501,1 тыс. рублей(софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО ДСК «Премиум», работы выполнены.

По результатам проведенных торгов экономия составила 15 276,38448 тыс. руб.

Выявленную экономию по результатам торгов планируется реализовать на ремонт автомобильных дорог на следующих объектах:

1)  г.Сенгилей, ул. 50 лет Победы, пер. 2 Спортивный, пер. Тупиковый ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 2973 кв. м протяжённостью 0,795 км на сумму 1 674,71072 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Абдулла С.А., работы запланированы на ноябрь месяц.

2) г.Сенгилей, ул. 40 лет Октября, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 1155 кв. м протяжённостью 0,330 км на сумму 1 187,94874 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда).Идет подготовка документов для заключения договора.

3) г.Сенгилей, ул. Щорса, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 940 кв. м протяжённостью 0,157 км на сумму 3 330,9157 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «ЛАЙН ПРОЕКТ».Работы запланированы на октябрь месяц.

4) п.Силикатный, ул. Садовая, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 3284 кв. м протяжённостью 0,657 км на сумму 1 712,8475 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Габитов М.А., работы выполнены.

5) п.Кр.Гуляй, ул. Солнечная, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 1254 кв. м протяжённостью 0,358 км на сумму 2 780,42254 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Абовян А.Н., работы выполнены;

6) с.Алешкино, ул. Ленина, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 576 кв. м протяжённостью 0,144 км на сумму 599,77675 тыс. рублей (софинансирование из регионального дорожного фонда). Заключен контракт с ИП Семьяннов А.Ю., работы выполнены.

_____________________________