АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2026 года                                                                         210-п

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Формирование  комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области  от 11 декабря 2024 года № 1034-п, следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 11 декабря 2024 года № 1034-п

Муниципальная программа «Формирование  комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области»

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы  «Формирование  комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области»

### 1. Оценка текущего состояния сферы формирования комфортной

### городской среды в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

В сфере формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании  «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области осуществляются мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения.

Причиной возникновения указанных проблем является недостаточное количество мероприятий, проводимых в сфере формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

Необходимость решения вышеизложенных проблем в сфере формирования комфортной городской среды в  муниципальном образовании  «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области Ульяновской области обусловлена высокой степенью значимости указанных проблем для жителей «Сенгилеевского городского поселения» Ульяновской области.

2.1.Основными проблемами в сфере формирования комфортной городской среды в  муниципальном образовании  «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области являются:

1) недостаточное количество комфортных современных парков, скверов, иных территорий общего пользования, предназначенных для организации досуга населения;

2) недостаточное количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

2.2. По итогам проведения в ходе разработки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» (далее также – муниципальная программа) мероприятий по актуализации адресных перечней инвентаризированных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования установлено количество территорий, нуждающихся в благоустройстве: 3 территории общего пользования.

Адресный перечень инвентаризированных территорий общего пользования «Сенгилеевского городского поселения» Сенгилеевского района Ульяновской области, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении N 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальном образовании  «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, подлежащих благоустройству за счет указанных лиц, приведен в приложении N 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области».

### 2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области в сфере реализации муниципальной  программы  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области»

2.1. Основным приоритетом социально-экономического развития «Сенгилеевского городского поселения» Сенгилеевского района Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области" является достижение цели развития Ульяновской области «Расширение возможностей граждан, проживающих на территории «Сенгилеевского городского поселения» Сенгилеевского района Ульяновской области, по улучшению жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде», установленной Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области                                                 от 13.07.2015 N 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года».

2.2. Целями социально-экономического развития муниципального образования  «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района  Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) улучшение качества городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области приведено в приложении N 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

### 3. Сведения о взаимосвязи муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области» с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программ Российской Федерации

Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области» взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год», и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

### 4. Описание задач муниципального  управления, осуществляемого органами публичной власти местного самоуправления Ульяновской области в сфере формирования комфортной городской среды в «Сенгилеевском городском поселении» Сенгилеевского района  Ульяновской области, и способы их эффективного решения

4.1. Задачами государственного управления, осуществляемого в сфере формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, являются в приложении N 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области:

1) повышение комфортности городской среды;

2) создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды;

3) обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования «Сенгилеевского городского поселения» Сенгилеевского района  Ульяновской области;

4.2. Основным способом эффективного решения указанных задач является реализация:

1) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)»;

2) комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»;

3) комплекса процессных мероприятий «Выполнение восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений».

4.3. Для эффективного решения вышеизложенных задач также необходимо проведение информирования граждан о ходе реализации государственной программы и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, в том числе о ходе реализации предусмотренных указанными программами конкретных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования «Сенгилеевское городское  поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

4.4. Указанное информирование граждан осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района  Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления) посредством:

1) размещения информации о ходе реализации государственной программы и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, в том числе о ходе реализации предусмотренных указанными программами конкретных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах территорий муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области (далее - информация), на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

2) размещения информации на официальных страницах органов местного самоуправления в социальных сетях в сети «Интернет»;

3) опубликования информации в средствах массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории «Сенгилеевского городского поселения» Сенгилеевского района  Ульяновской области.

4.5. Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области» предусмотрено предоставление (приведено в приложении N 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области):

1) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района  Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией программ формирования современной городской среды;

2) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с созданием комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

3) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района  Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий, территорий общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, в том числе погашением кредиторской задолженности;

4) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района  Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству;

Правила предоставления указанных субсидий устанавливаются Правительством Ульяновской области.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» - Штырлов В.Г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | БУ «Управление Архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники государственной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Улучшение качества городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Показатели муниципальной программы | Качество городской среды; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы составляет 36 212 834,18 рублей, в том числе: Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам: 2025 год – 9 449 097,70 рублей 2026 год – 9 119 168,85 рублей 2027 год –8 775 884,68 рублей 2028 год – 8 868 683,33 рублей 2029 год -00 рублей 2030 год - 00 рублей Средства областного бюджета всего –34 240 379,66 рублей, в том числе: 2025 год – 8 976 642,8 рублей 2026 год – 8 619 168,85 рублей 2027 год – 8 275 884,68 рублей 2028 год –8 368 683,33 рублей 2029 год –00 рублей 2030 год - 00 рублей Средства местного бюджета всего 1 972 454,9 рублей, в том числе: 2025 год –472 454,9 рублей 2026 год – 500 000,00 рублей 2027 год –500 000,00 рублей 2028 год –500 000,00 рублей 2029 год - 00 рублей 2030 год –00 рублей |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области" связана с национальной целью развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни" и государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |

## Приложение N 1

к муниципальной  программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Качество городской среды | ВДЛ | + | % | 100 |  | 100 | 100 | x | x | x | x | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" |
| 2. | Количество благоустроен-ных общественных территорий |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество реализованных проектов |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Муниципальная программа «Формирование  комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области" | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района» Ульяновской области" | Связь структурного элемента с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |
| #### 1. | Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда" (куратор - Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Штырлов В.Г.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1. | Повышение комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области | Качество городской среды |
| 1.2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |
| #### 2. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» |  |  |
| 2.1. | Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области | Количество общественных территорий Количество реализованных проектов |

## Приложение N 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование муниципальной Программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Цель - повышение качества и комфортности городской среды на территории Сенгилеевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и парков на территории Сенгилеевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Всего, в том числе: | 36 212 834,18 | 9 449 097,7 | 9 119 168,85 | 8 775 884,68 | 8 868 683,33 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 1 972 454,9 | 472 454,9 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 34 240 379,66 | 8 976 642,8 | 8 619 168,85 | 8 275 884,68 | 8 368 683,33 |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | 36 212 834,18 | 9 449 097,7 | 9 119 168,85 | 8 775 884,68 | 8 868 683,33 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 1 972 454,9 | 472 454,9 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | 34 240 379,66 | 8 976 642,8 | 8 619 168,85 | 8 275 884,68 | 8 368 683,33 |  |  |

## Приложение N 4

к муниципальной программе

|  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2025-2030 годы |
| № п\п | Адрес |
|  | 2025 год |
| 1.1 | г. Сенгилей пер. Мельничный сквер «Памяти поколений» 1 этап |
|  | 2026 год |
| 1.2 | г. Сенгилей пер. Мельничный сквер «Памяти поколений» 2 этап |
|  | 2027 год |
| 1.3 | г. Сенгилей парк ул. Первомайская |
|  | 2028 |
| 1.4 | г. Сенгилей парк ул. 8 марта |
|  | 2029 год |
| 1.5 | г. Сенгилей год парк квартал Д |
|  | 2030 год |
| 1.6 | г. Сенгилей |

И

Приложение № 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Благоустроенных за счет средств индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование, месторасположение |
| --- | --- |
|  | 2025 год |
| 1 | Магазин «Провизия», ул. Красноармейская д. 82 А |
| 2 | Магазин «Яна» пересечение улиц Полевая и Л.Толстого |
|  | 2026 год |
| 1 | Магазин «Уют», ул. Чапаева д. 6 |
| 2 | Магазин «Мир инструмента», ул. Чапаева д. 1 |
|  | 2027 год |
| 1 | Магазин «Экономка», ул. Красноармейская д. 76 |
| 2 | Магазин «Пекарня Ушковых», ул. Ленина д. 33 |
|  | 2028 год |
| 1 | Магазин «Мираж» ул. Красноармейская д. 59 |
| 2 | Магазин «Березка» ул. 8 Марта д. 9 А |
|  | 2029 год |
| 1 | Магазин «Экономка» Торговый проезд |
|  | Магазин «Ламия» ул. Гая |
|  | 2030 год |
| 1 | Магазин «Сабина», ул. Гая |

»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Штырлова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                 М.Н.Самаркин